CLIENT DELIVERY PACKAGE

Panellist HR AI System

Professional Handover & Delivery Dossier

| Prepared for | <CLIENT_NAME> (Panellist) |
| --- | --- |
| Prepared by | <VENDOR_NAME> |
| Discipline | AI Automation & Systems Engineering |
| Version | 1.0 |
| Date | 2026-09-22 (Asia/Yangon) |
| Status | Delivery dossier — handover gated on final payment |

# Contents

00 — Delivery Overview & Handover Summary

01 — System Architecture

02 — Supabase Migration & Ownership Runbook

03 — n8n Workflow Operations Guide

04 — API & Cost Responsibility

05 — Security & Credentials Handover

06 — Service & Maintenance Agreement

07 — UAT / Acceptance Checklist

08 — Support, Backup & DR Runbook

09 — Future Enhancement & Custom Development Roadmap

# 00 — Delivery Overview & Handover Summary

Panellist HR AI System · Client Delivery Package v1.0 · 2026-09-22

## 1. Objective

ဤ document သည် <CLIENT_NAME> အတွက် တည်ဆောက်ပြီးစီးသော Panellist HR AI System ကို handover လုပ်ရာတွင် ဘာတွေ deliver လုပ်သည်၊ မည်သူက ဘာတာဝန်ယူသည်၊ acceptance ကို မည်သို့ဆောင်ရွက်မည် ဆိုသည်ကို executive-level ဖြင့် အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။

## 2. What is being delivered

Panellist HR AI System သည် HR consultation များကို AI ဖြင့်အထောက်အကူပြုပြီး၊ human consultant တစ်ဦး၏ approve/edit မပါဘဲ client ထံ answer တစ်ခုမှ မရောက်စေရ (100% Human-in-the-Loop) ဟူသော production-safety principle ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်။

Deliver လုပ်သည့် capability များ —

| Capability | ဖော်ပြချက် | Status |
| --- | --- | --- |
| HR Consultant AI (RAG-grounded) | HR question များကို approved knowledge base (hr_kb) မှ retrieve လုပ်၍ grounded draft answer ထုတ်ပေး | ✅ Tested (n8n) |
| Human-in-the-Loop review | Consultant က draft ကို approve/edit ပြီးမှသာ client မြင်ရ | ✅ Contract enforced |
| SOP & Org Chart generation | Business discovery မှ .drawio SOP / Organization Chart ထုတ်ပေး | ✅ Tested (n8n) |
| Glide front-end integration | Glide (Pocket HR) app မှ ticket submit → n8n processing → consultant review | ⏳ Glide ~90% (client-owned) |
| Auditability & fallbacks | Deterministic routing, no-match/error/timeout fallback, session isolation | ✅ Tested |

## 3. Delivery scope boundary

| In scope (vendor delivers) | Out of scope |
| --- | --- |
| n8n workflow orchestration (vendor-hosted) | Glide app UI development (client owns Glide account & app) |
| Supabase schema + knowledge base + RAG retrieval | Multi-company / multi-tenant isolation (not required — see Requirements) |
| AI draft generation + HITL enforcement contract | Client's own OpenRouter account funding (after initial top-up) |
| SOP / Org Chart .drawio generation | Autonomous production activation without owner approval |
| This delivery documentation set | Real HR PII processing before privacy posture sign-off (§ Document 05) |

Glide note: Glide (Pocket HR) app သည် client ၏ ownership ဖြစ်ပြီး ဤ delivery ၏ scope ပြင်ပတွင်ရှိသည်။ Vendor သည် Glide ↔ n8n integration contract (field/status handoff) ကိုသာ deliver လုပ်သည် (§ Document 03)။

## 4. Ownership & hosting model (confirmed)

| Component | Hosting / Owner | မှတ်ချက် |
| --- | --- | --- |
| n8n orchestration | Vendor server (vendor-managed) | Managed-service model — vendor operates & maintains |
| Supabase database | Client account (<CLIENT_GMAIL>) | Handover target — client owns data |
| OpenRouter (AI API) | Client account | Client funds usage (initial top-up by vendor) |
| Glide (Pocket HR) app | Client account | Client-owned; out of delivery scope |

ဤ split-ownership model ၏ engineering rationale — client ၏ HR data နှင့် AI spend ကို client ကိုယ်တိုင်ပိုင်ဆိုင်စေပြီး (data sovereignty + cost transparency)၊ orchestration operational burden ကိုမူ vendor ကထမ်းဆောင်သည် (reliability + maintenance)။

## 5. Responsibility (RACI summary)

| Activity | Vendor | Client |
| --- | --- | --- |
| n8n workflow operation & maintenance | R/A | I |
| Supabase database hosting & data | S (runbook) | R/A |
| AI API funding (OpenRouter) | S (initial top-up) | R/A |
| Consultant review of AI drafts (HITL) | I | R/A |
| Glide app changes / UI | — | R/A |
| Monthly maintenance & monitoring | R/A | I |
| Credential custody & rotation | R/A | C |

R = Responsible · A = Accountable · C = Consulted · S = Supports · I = Informed

## 6. Delivery gates (important)

Final payment gate — Supabase database transfer နှင့် production handover ကို final payment (final pay) လက်ခံရရှိပြီးမှ execute မည် (§ Document 06 §4)။ လက်ရှိ transfer မဆောင်ရွက်ရသေးပါ။

Privacy posture gate — Real HR PII ကို production တွင်စတင်အသုံးမပြုမီ data-privacy posture ကို client acknowledge လုပ်ရမည် (§ Document 05 §5)။

Owner activation gate — Production publish/activation တိုင်းသည် owner approval လိုအပ်သည်။

## 7. Acceptance path

Client acceptance ကို § Document 07 (UAT / Acceptance Checklist) အတိုင်း ဆောင်ရွက်သည် —

Package review  →  UAT walkthrough  →  Final payment  →  Supabase migration
              →  Production activation (owner-gated)  →  Sign-off  →  Maintenance period start

## 8. Next actions

| # | Action | Owner | Trigger |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ဤ delivery package review | Client | Now |
| 2 | UAT walkthrough (§ Doc 07) | Vendor + Client | On request |
| 3 | Final payment | Client | After UAT |
| 4 | Supabase migration (§ Doc 02) | Vendor | After final payment |
| 5 | Production activation | Vendor (owner-gated) | After migration verify |
| 6 | Maintenance period start | Both | On sign-off |

# 01 — System Architecture

Panellist HR AI System · Client Delivery Package v1.0 · 2026-09-22

## 1. Objective

System ၏ component များ၊ data flow နှင့် human-in-the-loop safety model ကို client နားလည်လွယ်အောင် ဖော်ပြရန်။ Technical helper တစ်ဦးအတွက် system boundary များကိုပါ ရှင်းလင်းစေရန်။

## 2. High-level topology

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
        │                      CLIENT-OWNED                            │
        │                                                              │
        │   ┌──────────────┐                    ┌──────────────────┐   │
        │   │  Glide app   │                    │    Supabase      │   │
        │   │ (Pocket HR)  │                    │  (client acct)   │   │
        │   │  HR staff /  │                    │  hr_kb (vector)  │   │
        │   │  consultants │                    │  tickets/state   │   │
        │   └──────┬───────┘                    └────────▲─────────┘   │
        └──────────│──────────────────────────────────── │────────────┘
                   │  (1) ticket submit / poll             │ (3) RAG read
                   │      (4) write-back draft             │     + state write
        ┌──────────▼───────────────────────────────────── │────────────┐
        │                    VENDOR-HOSTED                 │            │
        │                                                  │            │
        │   ┌──────────────────────────────────────────────────────┐   │
        │   │                     n8n                              │   │
        │   │   • Glide poller (5-min)                             │   │
        │   │   • HR Consultant Agent (RAG + deterministic router) │   │
        │   │   • KB Search tool                                   │   │
        │   │   • SOP / Org Chart (.drawio) generation             │   │
        │   └───────────────────────────┬──────────────────────────┘   │
        └───────────────────────────────│──────────────────────────────┘
                                         │ (2) embedding + LLM
                              ┌──────────▼──────────┐
                              │   AI model APIs     │
                              │  OpenRouter (LLM)   │   ← client-funded
                              │  Gemini (embedding) │   → consolidating to OpenRouter
                              └─────────────────────┘

## 3. Data flow (HR consultation)

Submit — HR staff/user သည် Glide (Pocket HR) app တွင် ticket တစ်ခု create လုပ်သည် (Ticket_Status = Submitted)။

Poll & draft — n8n poller သည် ၅ မိနစ်တစ်ကြိမ် pending ticket များကို poll လုပ်၍ HR Consultant Agent သို့ပို့သည်။ Agent သည် Supabase hr_kb (RAG) မှ grounded context ကို retrieve လုပ်ပြီး AI draft တစ်ခုထုတ်သည်။

Write-back (consultant-only) — AI draft ကို Sheet_AI_Answer field သို့သာရေးသည် — client မမြင်ရ။

Human review (HITL) — Consultant သည် draft ကို Glide တွင် review လုပ်၍ Approve သို့ Edit လုပ်သည်။ ထိုအခါမှသာ Final_Answer populate ဖြစ်ပြီး client မြင်ရသည် (Ticket_Status = Resolved)။

## 4. Human-in-the-Loop (HITL) safety model

Core invariant — Final_Answer သည် Resolved state တွင်သာ populate ဖြစ်ရမည်။ Submitted / Pending_Review state တွင် client သည် AI answer ကို လုံးဝမမြင်ရ။

[ Submitted ]
       │  n8n → Sheet_AI_Answer (draft, consultant-only)
       ▼
  [ Pending_Review ]                consultant သာမြင်ရ
       │
       ├── Approve ─► [ Resolved ]  Final_Answer ← Sheet_AI_Answer
       │
       └── Edit → Done ─► [ Resolved ]  Final_Answer ← Consultant_Answer

Field / status contract (canonical) —

| Field | Writer | Client visibility |
| --- | --- | --- |
| Sheet_AI_Answer | n8n | ❌ consultant-only |
| Consultant_Answer | Consultant | ❌ consultant-only |
| Final_Answer | Consultant action | ✅ only when Resolved |
| Ticket_Status | Glide/consultant | ✅ |

ဤ model ၏ engineering rationale — HR domain သည် policy-sensitive (termination, payroll, legal) ဖြစ်၍ AI hallucination risk ကို human gate ဖြင့် eliminate လုပ်ထားသည်။ AI သည် consultant ၏ productivity tool ဖြစ်ပြီး၊ decision authority မဟုတ်ပါ။

## 5. Retrieval quality controls (tested)

| Control | Value | ရည်ရွယ်ချက် |
| --- | --- | --- |
| Minimum similarity threshold | 0.63 | Low-relevance match များကို reject |
| TicketQA near-top clarification delta | 0.01 | ambiguous match → clarify-first |
| Deterministic router | CLARIFY / KB_ANSWER / NO_MATCH / RETRIEVAL_ERROR | non-deterministic LLM routing ကိုရှောင် |
| High-risk handling | termination/payroll/legal → clarify-first | unsupported rule assertion ကာကွယ် |
| Fallbacks | invalid-input / no-match / retrieval-error | graceful degradation |

## 6. Components

| Layer | Technology | Owner |
| --- | --- | --- |
| Front-end | Glide (Pocket HR) | Client |
| Orchestration | n8n | Vendor (hosted) |
| Database / state | Supabase Postgres | Client |
| Retrieval | Supabase pgvector (hr_kb, vector(1536), cosine) | Client |
| Embedding model | gemini-embedding-001 @1536 → consolidating to OpenRouter | Client-funded |
| LLM (draft generation) | OpenRouter | Client-funded |
| Diagram output | .drawio (SOP / Org Chart) | — |

## 7. Boundaries & invariants

n8n သည် orchestration layer ဖြစ်သည်။ Durable state အားလုံး Supabase တွင်သိမ်းသည်။

SOP / Org Chart ၏ canonical artifact သည် `.drawio` ဖြစ်သည် (PNG သည် default production path မဟုတ်)။

Production agent များသည် scope / architecture ကို silent ပြောင်းလဲခွင့်မရှိ။

Multi-company / tenant isolation သည် လက်ရှိ requirement မဟုတ် — schema/RLS/retrieval ကို ထို့အတွက်မတိုးချဲ့ရ။

## 8. Verified runtime references

| Artifact | Identifier |
| --- | --- |
| Supabase project | Panellist (apnvkmwcmfpkkifzmdfc) |
| Knowledge table | public.hr_kb (vector(1536), cosine) |
| HR Consultant Agent (n8n) | oWB6VGMxXPT0uzI7 |
| KB Search tool (n8n) | I2BXh1yN53KcwV0z |
| Glide poller (n8n) | I01u0vd30Db7xSfx |
| SOP/Org Document Architect (n8n) | gB6WtsJVibehCAot |

Runtime ground truth သည် n8n instance + Supabase ဖြစ်သည်။ ဤ document များသည် index / operating guide ဖြစ်သည်။

# 02 — Supabase Migration & Ownership Runbook

Panellist HR AI System · Client Delivery Package v1.0 · 2026-09-22 Gate: ဤ migration ကို final payment လက်ခံရရှိပြီးမှ execute မည် (§ Document 06 §4)။ လက်ရှိ transfer မဆောင်ရွက်ရသေးပါ။

## 1. Objective

Vendor-controlled Panellist Supabase project (apnvkmwcmfpkkifzmdfc) မှ data + schema + RAG knowledge base အားလုံးကို client ၏ကိုယ်ပိုင် Supabase account (<CLIENT_GMAIL>) သို့ ownership အပြည့်ဖြင့် transfer လုပ်ရန်။ Transfer ပြီးနောက် client သည် database ကို 100% ပိုင်ဆိုင်သည်။

## 2. Analysis — migration approach

Supabase project တစ်ခုကို account တစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ ရွှေ့ရန် နည်းလမ်း ၂ မျိုးရှိသည် —

| Option | ဖော်ပြချက် | Recommendation |
| --- | --- | --- |
| A. Project transfer | Supabase organization transfer feature — project ID/URL/key မပြောင်း | ⚠️ Paid-org ↔ personal org constraint ရှိ; downtime နည်း |
| B. Fresh project + schema/data restore | Client account တွင် project အသစ်ဆောက်၍ schema + data ကို pg_dump/restore | ✅ Recommended — clean ownership boundary, project အသစ်၏ credential အသစ် |

Recommendation: Option B။ Client account တွင် project အသစ်တစ်ခုကို client ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးစေခြင်းဖြင့် ownership boundary ရှင်းသည်၊ credential အသစ်များ client ပိုင်ဆိုင်သည်၊ vendor ၏ organization နှင့် billing ကွဲသွားသည်။

## 3. Prerequisites

☐ Final payment လက်ခံပြီး (gate)

☐ Client Supabase account (<CLIENT_GMAIL>) active

☐ Client Supabase organization ready (Free/Pro tier — pgvector support လိုအပ်)

☐ Source project (apnvkmwcmfpkkifzmdfc) read access (vendor)

☐ Maintenance window သဘောတူညီ (RAG read အနည်းငယ် downtime ဖြစ်နိုင်)

## 4. Migration runbook (Option B)

### Step 1 — Client project ဖန်တီးခြင်း

Client Supabase account → New project (region: ap-southeast-* recommend)။

Project name: panellist (သို့ client ရွေးချယ်သည့်အမည်)။

Database password ကို client သာသိမ်းသည် (vendor ကို secure channel မှတစ်ဆင့်ပေးအပ် — § Document 05)။

### Step 2 — Extensions

Client project SQL editor တွင် —

create extension if not exists vector;

hr_kb သည် vector(1536) သုံးသဖြင့် pgvector extension မဖြစ်မနေလိုသည်။

### Step 3 — Schema migrate

Source project မှ schema (tables, constraints, functions, RLS policies) ကို export/apply —

# Source (vendor)
pg_dump \
  --schema-only --no-owner --no-privileges \
  -h db.apnvkmwcmfpkkifzmdfc.supabase.co -U postgres -d postgres \
  -f panellist_schema.sql

# Target (client) — review ပြီးမှ apply
psql -h db.<CLIENT_PROJECT_REF>.supabase.co -U postgres -d postgres -f panellist_schema.sql

hr_kb_source_type_check, hr_kb_source_id_matches_type constraint များ + HITL learning-loop migrations + SOP source-type support အားလုံး schema dump တွင်ပါဝင်စေရမည်။

### Step 4 — Data migrate

# Source (vendor)
pg_dump \
  --data-only --no-owner --no-privileges \
  -h db.apnvkmwcmfpkkifzmdfc.supabase.co -U postgres -d postgres \
  -f panellist_data.sql

# Target (client)
psql -h db.<CLIENT_PROJECT_REF>.supabase.co -U postgres -d postgres -f panellist_data.sql

hr_kb embedding vector များ (vector(1536)) ကို data dump တွင်ထည့်ရန်။ Row count ကို source နှင့်တိုက်စစ်ရမည် (§ Step 6)။

### Step 5 — Client credentials ထုတ်ယူခြင်း

Client project → Settings → API / Database မှ —

Project URL (SUPABASE_URL)

Service role key (SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY) — server-side only

Database connection string (pooler host, port 6543 pooler / 5432 direct)

### Step 6 — Verification (mandatory)

-- Row count parity
select count(*) from public.hr_kb;
-- Vector integrity (dimension check)
select count(*) from public.hr_kb where vector_dims(embedding) <> 1536;   -- expect 0
-- Sample retrieval sanity
select id, source_id, source_type from public.hr_kb limit 5;

☐ hr_kb row count = source row count

☐ vector_dims mismatch = 0

☐ Extensions present (vector)

☐ Constraints present (hr_kb_source_type_check, hr_kb_source_id_matches_type)

☐ RLS policies present

### Step 7 — n8n re-point (vendor)

n8n ၏ Supabase / Postgres credential များကို client project ၏ connection string သို့ update လုပ်သည် (vendor-managed — § Document 05)။ ⚠️ Post-cutover verification: RAG retrieval workflow ကို live test လုပ်ပြီး hr_kb row count > 0 ကို execution status မဟုတ်ဘဲ တကယ်စစ်ရမည်။

### Step 8 — Cutover & decommission

☐ Client project တွင် end-to-end HR consultation test PASS

☐ Vendor source project ကို read-only mark (grace period 14–30 ရက်)

☐ Grace period ပြီးမှ source project pause/decommission (client approve)

## 5. Rollback

Cutover verification (Step 6–7) မအောင်မြင်ပါက n8n credential ကို source project သို့ ပြန် point လုပ်၍ rollback လုပ်နိုင်သည် (source project ကို grace period အတွင်း မ decommission ရသေးသဖြင့်)။

## 6. Post-migration ownership

Migration ပြီးနောက် —

Client သည် Supabase project + data ကို 100% ပိုင်ဆိုင်သည်။

Vendor သည် operational access (n8n credential) ကိုသာ maintenance အတွက်ဆက်လက်ကိုင်ဆောင်သည် (§ Document 05)။

Supabase billing သည် client account သို့ရွှေ့သည်။

# 03 — n8n Workflow Operations Guide

Panellist HR AI System · Client Delivery Package v1.0 · 2026-09-22

## 1. Objective

Vendor-hosted n8n instance ပေါ်ရှိ Panellist workflow များ၊ ၎င်းတို့၏ input/output contract၊ HITL flow နှင့် monitoring approach ကို ဖော်ပြရန်။ n8n operation သည် vendor ၏ maintenance responsibility ဖြစ်သည် (§ Document 06)။

## 2. Workflow inventory (production-relevant)

### Part 1 — HR Consultant / RAG

| Workflow | ID | Active | Role |
| --- | --- | --- | --- |
| HR Consultant Agent | oWB6VGMxXPT0uzI7 | ✅ | RAG-grounded draft generation + deterministic router |
| Panellist HR KB Search — Agent Tool | I2BXh1yN53KcwV0z | ✅ | Retrieval sub-workflow (hr_kb cosine search) |
| Process pending Glide Panellist requests | I01u0vd30Db7xSfx | ✅ | Glide poller (5-min) → draft → Sheet_AI_Answer write-back |
| KB Upsert/Delete | xYcyj8ziIj78p8lT | ⚙️ | Glide KB_Articles write path (webhook, header auth) |

### Part 3 — SOP / Org Chart

| Workflow | ID | Active | Role |
| --- | --- | --- | --- |
| Panellist Document Architect v3 | gB6WtsJVibehCAot | ✅ | Discovery → SOP/Org .drawio + HR Form .xlsx |
| Panellist Drawio Renderer — Agent Tool | y05dDLnUrz69g7FM | ✅ | Contract validation → Draw.io XML → artifact storage |
| Panellist Drawio Artifact Download | fl1FjM3XlBi7RMQW | ✅ | Opaque-key download endpoint |

Runtime ground truth သည် n8n instance ဖြစ်သည်။ ဤ table သည် operating index ဖြစ်သည်။ Workflow behavior အပြောင်းအလဲတိုင်း vendor က version-controlled ပုံစံဖြင့်ဆောင်ရွက်သည်။

## 3. Glide ↔ n8n integration contract

Glide app သည် client-owned (scope ပြင်ပ) ဖြစ်သော်လည်း၊ vendor သည် n8n ဘက်ရှိ integration contract ကို deliver လုပ်သည်။ ဤ contract ကို Glide side တွင် enforce လုပ်ရန်မှာ client ၏ Glide responsibility ဖြစ်သည်။

### 3.1 Field / status contract

| Field | Writer | Client visibility | မှတ်ချက် |
| --- | --- | --- | --- |
| Sheet_AI_Answer | n8n | ❌ consultant-only | Canonical AI draft field |
| Consultant_Answer | Consultant | ❌ consultant-only | Edit path |
| Final_Answer | Consultant action | ✅ Resolved state တွင်သာ | Client-visible answer |
| Ticket_Status | Glide/consultant | ✅ | Submitted → Pending_Review → Resolved |
| Reviewed_By / Reviewed_At | Consultant | ❌ | Audit metadata |
| Clarification_Question | n8n/consultant | conditional | CLARIFY route |

### 3.2 n8n behavior (delivered)

Poller သည် ၅ မိနစ်တစ်ကြိမ် Ticket_Status = Submitted (pending) row များကို poll လုပ်သည်။

AI draft ကို `Sheet_AI_Answer` သို့သာ write-back လုပ်သည် — Final_Answer ကို ဘယ်တော့မှ မထိ။

Pending-dedup guard သည် Sheet_AI_Answer empty state ဖြင့် align ဖြစ်သည် (infinite re-draft loop ကာကွယ်)။

### 3.3 Glide-side enforcement (client responsibility)

Client Glide app တွင် အောက်ပါတို့ enforce လုပ်ရမည် (100% HITL အတွက်) —

Sheet_AI_Answer / Consultant_Answer ကို Row-owner / role-restricted column ဖြင့် normal-user device သို့ မ sync စေရန် (visibility condition တစ်ခုတည်းမလုံလောက်)။

Review controls (Approve/Edit button, consultant input) ကို role in (admin, consultant) AND Ticket_Status ≠ Resolved ဖြင့်သာ visible။

Approve action: Final_Answer ← Sheet_AI_Answer, Ticket_Status ← Resolved။

Edit→Done action: Final_Answer ← Consultant_Answer, Ticket_Status ← Resolved။

## 4. HR consultation runtime path (tested)

Input Validation → Session Isolation → Retrieval → Retrieval Quality Gate
  → Clarify Extraction → Deterministic Router → Answer Generation → Channel Response

Deterministic routes — CLARIFY / KB_ANSWER / NO_MATCH / RETRIEVAL_ERROR。

Tested manual RAG matrix (recorded PASS) — generic HR grounding, TicketQA clarification, same-session follow-up, SOP provenance, non-HR no-match, blank input, high-risk termination/final-salary clarify-first。

## 5. Monitoring (vendor-operated)

| Signal | ဘာကိုစစ်သည် | Frequency |
| --- | --- | --- |
| Poller execution health | I01u0vd30Db7xSfx success + write-back verify | Daily |
| RAG retrieval health | hr_kb row count > 0, retrieval latency | Daily |
| API balance | OpenRouter balance (§ Document 04) | Weekly / on-alert |
| Failed executions | n8n execution error log | On-alert |

⚠️ Operational lesson (delivered as safeguard) — ingestion/write workflow များ၏ execution status success သည် database write အောင်မြင်မှုကို အာမမခံ။ Write path များတွင် row count ကို တကယ်စစ်ရမည် (silent-failure prevention)။

## 6. Change management

Workflow အပြောင်းအလဲတိုင်း vendor က version-controlled ပုံစံဖြင့်ဆောင်ရွက်သည်။

Production publish/activation တိုင်း owner approval လိုအပ်သည်။

Destructive / scope-changing operation များကို explicit approval မရှိဘဲ မဆောင်ရွက်ရ။

# 04 — API & Cost Responsibility

Panellist HR AI System · Client Delivery Package v1.0 · 2026-09-22

## 1. Objective

AI model API များ (LLM + embedding) ၏ cost ownership၊ funding responsibility နှင့် operational setup ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သတ်မှတ်ရန်။

## 2. Cost ownership model

| Cost item | Account owner | Funding responsibility |
| --- | --- | --- |
| OpenRouter (LLM — AI draft generation) | Client (<CLIENT_GMAIL>) | Client (initial top-up by vendor) |
| Embedding (gemini-embedding-001 @1536) | လက်ရှိ Gemini → consolidating to OpenRouter | Client |
| Supabase database | Client | Client (§ Document 02) |
| n8n hosting + maintenance | Vendor server | Client လစဉ်ပေးချေ (§ Document 06) |

Principle — AI usage spend အားလုံးကို client ၏ကိုယ်ပိုင် account မှ ကျခံသည်။ ဤ model ၏ engineering rationale — usage-based AI cost ကို client ကိုယ်တိုင် transparent မြင်နိုင်စေရန်၊ vendor ၏ maintenance fee နှင့် variable AI cost ကို ရောနှောမထားရန်။

## 3. Current & planned model routing

| Function | လက်ရှိ (current) | အနာဂတ် (planned) |
| --- | --- | --- |
| LLM draft generation | OpenRouter | OpenRouter (unchanged) |
| Embedding | Gemini gemini-embedding-001 @1536 (direct) | OpenRouter မှတစ်ဆင့် Gemini (consolidated) |

Consolidation plan — embedding ကိုပါ OpenRouter မှတစ်ဆင့် route လုပ်ရန် စီစဉ်ထားသည်။ ထိုအခါ AI spend အားလုံး OpenRouter account တစ်ခုတည်း တွင် စုစည်းသွားမည် — billing/monitoring ရိုးရှင်းသွားပြီး API key တစ်မျိုးတည်း manage လုပ်ရုံဖြင့်ရသည်။ ⚠️ Embedding model dimension parity (1536) ကို consolidation အချိန်တွင် ထိန်းသိမ်းရမည် — dimension ပြောင်းပါက hr_kb re-embedding လိုအပ်မည်။

## 4. Initial funding (current status)

| Item | Amount | Status |
| --- | --- | --- |
| OpenRouter initial top-up | 50,000 MMK worth | ✅ Vendor pre-funded (goodwill / ramp-up) |
| Ongoing top-up | Usage-based | ⏳ Client responsibility going forward |

Vendor ၏ initial 50,000 MMK top-up သည် ramp-up အတွက် one-time goodwill ဖြစ်သည်။ ၎င်းပြီးနောက် OpenRouter balance top-up အားလုံးကို client တာဝန်ယူသည်။

## 5. Client setup steps (OpenRouter)

Client OpenRouter account (<CLIENT_GMAIL>) → Credits → balance top-up (card / supported payment)။

API key ဖန်တီး → vendor ကို secure channel မှတစ်ဆင့်ပေးအပ် (n8n credential အတွက် — § Document 05)။ ⚠️ Key ကို chat/email plain-text ဖြင့် မပို့ရ။

Usage limit / spend cap (optional but recommended) — runaway cost ကာကွယ်ရန် monthly cap သတ်မှတ်ရန်။

## 6. Cost monitoring & guardrails

| Guardrail | Recommendation |
| --- | --- |
| Low-balance alert | OpenRouter balance threshold alert ဖွင့်ရန် |
| Monthly spend cap | Client ၏ risk tolerance အလိုက် cap သတ်မှတ်ရန် |
| Usage review | လစဉ် vendor maintenance report တွင် approximate usage ဖော်ပြ (§ Document 06) |

Recommendation — production traffic တက်လာသည်နှင့်အမျှ AI cost မြင့်တက်နိုင်သည်။ Balance အား weekly စစ်ဆေးပြီး low-balance alert ဖွင့်ထားရန် အကြံပြုသည်။ Balance ကုန်ပါက AI draft generation ရပ်တန့်မည် (consultant manual answer ဖြင့်သာ ဆက်လုပ်နိုင်)။

# 05 — Security & Credentials Handover

Panellist HR AI System · Client Delivery Package v1.0 · 2026-09-22

## 1. Objective

Credential custody model, rotation responsibility နှင့် HR data-privacy posture ကို သတ်မှတ်ရန်။ ဤ document သည် client ၏ HR data လုံခြုံရေးအတွက် တာဝန်ခွဲဝေမှုကို ရှင်းလင်းစေသည်။

## 2. Credential custody model (confirmed)

Confirmed posture — production credential အားလုံးကို vendor က hold/manage လုပ်သည် (managed-service model)။

| Credential | Stored in | Custodian | မှတ်ချက် |
| --- | --- | --- | --- |
| Supabase service role key | n8n credential store | Vendor | server-side only, client-side မထည့်ရ |
| Supabase DB connection string | n8n credential store | Vendor | pooler host |
| OpenRouter API key | n8n credential store | Vendor | client account မှထုတ် (§ Document 04) |
| Embedding API key (Gemini/OpenRouter) | n8n credential store | Vendor | consolidation plan — § Document 04 |
| Supabase account login | Client account | Client | database ownership (§ Document 02) |
| OpenRouter account login | Client account | Client | funding ownership (§ Document 04) |

Rationale — client သည် account ownership (login, billing, data) ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီး၊ vendor သည် operational credential (n8n တွင် wire လုပ်ထားသော key) ကို maintenance အတွက်ကိုင်ဆောင်သည်။ ဤ separation ဖြင့် client သည် အချိန်မရွေး key ကို revoke လုပ်ခြင်းဖြင့် vendor access ကို ရပ်တန့်နိုင်သည် (control ကို client လက်ထဲ ရှိစေ)။

## 3. Security invariants (delivered)

Service-role key ကို client-side / Glide app ထဲ ဘယ်တော့မှ မထည့်ရ။

Secrets ကို repository / documentation ထဲ မရေးရ။

Privileged database operation များကို trusted n8n workflow boundary တွင်သာ ဆောင်ရွက်သည်။

Sensitive field (Sheet_AI_Answer, Consultant_Answer) များကို normal-user device သို့ မ sync စေရ (Glide row-owner/role-restricted column — § Document 03)။

## 4. Credential rotation

| Event | Action | Owner |
| --- | --- | --- |
| Routine rotation | ၆ လ/တစ်ကြိမ် key rotation recommend | Vendor |
| Vendor engagement end | Client က key/password အားလုံး rotate → vendor access ရပ် | Client |
| Suspected compromise | ချက်ချင်း rotate + audit | Vendor + Client |
| Key handover to client | Client-managed သို့ ပြောင်းလိုပါက secure channel | Both |

Secure channel — key/password ပေးအပ်ရာတွင် plain-text chat/email ကို မသုံးရ။ Password manager share, secret vault link, သို့မဟုတ် encrypted channel ကိုသာသုံးရန်။

## 5. HR data-privacy posture (⚠️ acknowledgment required)

Gate — Real HR PII (employee name, salary, disciplinary record စသည်) ကို production တွင်စတင်အသုံးမပြုမီ client သည် အောက်ပါ posture ကို acknowledge လုပ်ရမည်။

Data flow reality — client ၏ HR data သည် client Supabase တွင်ရှိသော်လည်း၊ AI draft generation အတွက် vendor-hosted n8n မှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်း၍ OpenRouter/embedding API သို့ပေးပို့ခံရသည်။ ထို့ကြောင့် —

| Concern | Posture / Recommendation |
| --- | --- |
| PII → third-party model | HR question content သည် OpenRouter/model provider ထံရောက်သည်။ Provider ၏ data-retention policy ကို client acknowledge လုပ်ရန် |
| Consultant corrections | Approved KB knowledge နှင့် consultant correction ကို သီးခြားထားရ; learning ingestion မတိုင်မီ de-identify လုပ်ရ |
| Minimization | AI ထံပို့သည့် question တွင် မလိုအပ်သော PII (full name, ID) ကို ဖြတ်တောက်ရန် recommend |
| Access control | Sheet_AI_Answer / consultant field များ role-restricted (Glide — § Document 03) |
| Audit | Request / decision / approval ကို audit ပြန်လုပ်နိုင်ရမည် |

Recommendation — production PII အသုံးမပြုမီ (1) model provider data-retention posture ကို client acknowledge, (2) consultant-correction learning loop ကို de-identification ဖြင့်သာ ingest, (3) sensitive field access ကို Glide row-owner security ဖြင့် enforce — ဤ ၃ ချက်ကို sign-off လုပ်ရန် (§ Document 07)။

## 6. Handover security checklist

☐ Client Supabase account credential — client သာသိမ်း

☐ Client OpenRouter account credential — client သာသိမ်း

☐ Vendor n8n credential — service key/API key wire (secure channel မှရ)

☐ Sensitive Glide field — row-owner/role-restricted (client enforce)

☐ PII posture acknowledgment — client sign-off (§ Document 07)

☐ Rotation policy — ၆ လ/တစ်ကြိမ် + engagement-end rotation သဘောတူ

# 06 — Service & Maintenance Agreement

Panellist HR AI System · Client Delivery Package v1.0 · 2026-09-22 ⚠️ ဤ document သည် commercial agreement template ဖြစ်သည်။ တရားဝင် လက်မှတ်ရေးထိုးမီ နှစ်ဖက်စလုံး review လုပ်ရန် (လိုအပ်ပါက legal review)။

## 1. Parties

| Role | Name |
| --- | --- |
| Service Provider (Vendor) | <VENDOR_NAME> |
| Client | <CLIENT_NAME> |
| Effective date | <EFFECTIVE_DATE> |

## 2. Objective

Panellist HR AI System ၏ n8n orchestration layer ကို vendor server ပေါ်တွင် host လုပ်ခြင်း၊ operate လုပ်ခြင်း နှင့် maintain လုပ်ခြင်း အတွက် လစဉ် service terms ကို သတ်မှတ်ရန်။

## 3. Monthly service fee

| Item | Amount | Cycle |
| --- | --- | --- |
| Server hosting + maintenance | 100,000 MMK | လစဉ် (monthly) |

ပါဝင်သည် (included) —

n8n instance ကို vendor server ပေါ်တွင် host + uptime maintain

Workflow monitoring (poller health, RAG retrieval health, execution errors)

Bug fix / operational fix (delivered scope အတွင်း)

Credential management + routine rotation (§ Document 05)

လစဉ် maintenance summary (execution health + approximate AI usage)

Minor configuration adjustment (delivered workflow များအတွင်း)

မပါဝင် (excluded) — § 6

## 4. Payment gates

| Gate | Condition |
| --- | --- |
| Final payment (final pay) | Supabase migration + production handover ကို final payment လက်ခံရရှိပြီးမှ execute မည် (§ Document 02)။ လက်ရှိ transfer မဆောင်ရွက်ရသေး |
| Monthly fee | Service period စတင်ချိန်မှစ၍ လစဉ်ကြိုတင်/သဘောတူသည့်နေ့တွင်ပေးချေ |
| AI API cost | Client account (OpenRouter) မှ တိုက်ရိုက်ကျခံ — monthly fee တွင်မပါ (§ Document 04) |
| Supabase cost | Client account မှ တိုက်ရိုက်ကျခံ — monthly fee တွင်မပါ |

## 5. Service levels (SLA)

| Metric | Target |
| --- | --- |
| n8n instance uptime | Best-effort <TARGET, e.g. 99%> monthly (server infra limitation အလိုက်) |
| Critical bug response | <e.g. 1 business day> အတွင်း acknowledge |
| Non-critical fix | <e.g. 3–5 business days> |
| Maintenance report | လစဉ် |
| Support channel | <VENDOR_CONTACT> |

SLA target များကို နှစ်ဖက်သဘောတူ၍ ဖြည့်ရန်။ Uptime သည် vendor server infrastructure + upstream provider (Supabase, OpenRouter) ၏ availability အပေါ်မူတည်သည်။

## 6. Exclusions (monthly fee မပါဝင်)

Glide app development / UI changes — client-owned, scope ပြင်ပ (§ Document 00)

AI API cost (OpenRouter / embedding) — client account (§ Document 04)

Supabase hosting cost — client account (§ Document 02)

New feature / new workflow development — separate quotation (§ Document 09)

Scope-changing work (multi-company isolation, new agents, integrations) — separate quotation

Data entry / knowledge base content creation — client responsibility

Third-party outage (Supabase/OpenRouter/Glide platform downtime) — vendor control ပြင်ပ

## 7. Client responsibilities

HR consultant review (HITL approve/edit) — client staff

OpenRouter balance top-up (§ Document 04)

Supabase account + billing (§ Document 02)

Glide app maintenance (§ Document 00)

Timely payment of monthly fee

Credential handling per § Document 05

## 8. Term & termination

| Item | Terms |
| --- | --- |
| Initial term | <e.g. month-to-month / 6-month> |
| Notice period | <e.g. 30 days> |
| On termination | Vendor သည် client ကို operational handover (credential, runbook) ပေးအပ်; client က key rotate (§ Document 05) |
| Data ownership on exit | Client ၏ Supabase data + OpenRouter account သည် client ပိုင်ဆက်ဖြစ် |

## 9. Change requests

Delivered scope ပြင်ပ work အားလုံးကို written change request + separate quotation ဖြင့်ဆောင်ရွက်သည် (§ Document 09 — enhancement roadmap)။

## Signatures

| Party | Name | Signature | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Service Provider | <VENDOR_NAME> | __________ | ______ |
| Client | <CLIENT_NAME> | __________ | ______ |

# 07 — UAT / Acceptance Checklist

Panellist HR AI System · Client Delivery Package v1.0 · 2026-09-22

## 1. Objective

Client acceptance sign-off အတွက် တိကျသော verification checklist ပေးရန်။ ဤ checklist အားလုံး PASS ဖြစ်ပြီးမှ production activation + maintenance period စတင်သည်။

## 2. Acceptance flow

Package review → UAT walkthrough → Checklist sign-off → Final payment
   → Supabase migration → Production activation (owner-gated) → Go-live

## 3. UAT test cases — HR consultation (HITL)

| # | Test case | Expected | Pass |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HR staff submits a normal HR question (ticket) | Ticket created, Ticket_Status = Submitted | ☐ |
| 2 | Wait for poller (≤5 min) | AI draft appears in Sheet_AI_Answer (consultant view only) | ☐ |
| 3 | Log in as normal user during Pending_Review | AI draft NOT visible; Final_Answer empty | ☐ |
| 4 | Consultant Approve | Final_Answer = draft (non-empty), Ticket_Status = Resolved | ☐ |
| 5 | Consultant Edit → Done on another ticket | Final_Answer = edited text, Resolved | ☐ |
| 6 | Client views a Resolved ticket | Final_Answer visible; consultant fields hidden | ☐ |
| 7 | Ambiguous / high-risk question (termination/payroll) | Clarify-first behavior (not an unsupported assertion) | ☐ |
| 8 | Non-HR / out-of-scope question | Graceful no-match fallback | ☐ |
| 9 | Blank / invalid input | Invalid-input fallback | ☐ |

## 4. UAT test cases — SOP / Org Chart

| # | Test case | Expected | Pass |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Business discovery → SOP request | .drawio SOP artifact generated + download link | ☐ |
| 11 | Org Chart request | .drawio Org Chart artifact | ☐ |
| 12 | Artifact download via link | Correct .drawio file downloads | ☐ |

## 5. Migration acceptance (post-final-payment)

| # | Test case | Expected | Pass |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Client Supabase hr_kb row count | = source row count | ☐ |
| 14 | Vector dimension integrity | vector_dims mismatch = 0 | ☐ |
| 15 | Live RAG retrieval on client DB | Grounded answer returned, row count > 0 | ☐ |
| 16 | End-to-end consultation on client DB | Full HITL flow PASS | ☐ |

## 6. Security & privacy acceptance

| # | Item | Expected | Pass |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Consultant fields not synced to normal-user device | Row-owner/role-restricted (Glide) | ☐ |
| 18 | Service key not in client-side code | Server-side only | ☐ |
| 19 | PII posture acknowledgment | Client sign-off (§ Document 05 §5) | ☐ |

## 7. Documentation & handover acceptance

| # | Item | Pass |
| --- | --- | --- |
| 20 | Delivery package (Documents 00–09) received & reviewed | ☐ |
| 21 | Service & Maintenance Agreement reviewed (§ Document 06) | ☐ |
| 22 | Support channel + escalation confirmed (§ Document 08) | ☐ |

## 8. Sign-off

ဤ checklist ၏ item အားလုံး (migration items သည် final payment နောက်) PASS ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုပါသည် —

| Party | Name | Signature | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Client (acceptance) | <CLIENT_NAME> | __________ | ______ |
| Vendor (delivery) | <VENDOR_NAME> | __________ | ______ |

Sign-off ပြီးမှ § Document 06 ၏ maintenance period စတင်သည်။

# 08 — Support, Backup & Disaster Recovery Runbook

Panellist HR AI System · Client Delivery Package v1.0 · 2026-09-22

## 1. Objective

Production support escalation, backup strategy နှင့် disaster-recovery procedure ကို သတ်မှတ်ရန်။ System reliability ကို production အဆင့်ထိန်းသိမ်းရန်။

## 2. Support & escalation

| Tier | Issue type | Channel | Response target |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Question / how-to / minor config | <VENDOR_CONTACT> | <e.g. 1 business day> |
| T2 | Non-critical bug (fallback works) | <VENDOR_CONTACT> | <e.g. 3–5 business days> |
| T3 | Critical outage (no AI drafts / RAG down) | <VENDOR_CONTACT> (priority) | acknowledge <e.g. same/next business day> |

Escalation path — Client HR/admin → Vendor support (<VENDOR_CONTACT>) → Vendor investigates n8n/Supabase/API → Fix or upstream provider escalation。

⚠️ HITL fallback — AI draft generation ရပ်တန့်နေချိန်တွင်ပင် consultant manual answer ဖြင့် HR consultation ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်သည် (business continuity)။

## 3. Common incidents & first response

| Symptom | Likely cause | First response |
| --- | --- | --- |
| AI drafts မလာ (Sheet_AI_Answer empty) | Poller stopped / OpenRouter balance ကုန် / RAG down | Poller execution + OpenRouter balance စစ် (§ Document 04) |
| "relation hr_kb does not exist" | Wrong DB credential / migration incomplete | Supabase credential + row count စစ် (§ Document 02) |
| Draft leak (client sees AI draft) | Glide visibility/row-owner not enforced | Glide role-restricted column စစ် (§ Document 03) — client-side |
| Retrieval returns nothing | hr_kb empty / embedding dimension mismatch | Row count + vector_dims = 1536 စစ် |
| Execution success but 0 rows written | Silent write failure | ⚠️ status မယုံ; row count တကယ်စစ် |

## 4. Backup strategy

| Asset | Backup method | Frequency | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| Supabase database | Supabase automated backups (client tier) + periodic pg_dump | Daily (platform) / weekly (dump) | Client (+ vendor runbook) |
| n8n workflows | Version-controlled export (JSON) | On change | Vendor |
| Knowledge base (hr_kb) | Included in Supabase backup | — | Client |
| Credentials | Secure vault (not in repo) | On rotation | Vendor |

Recommendation — Supabase paid tier ၏ point-in-time recovery (PITR) ကို production knowledge base အတွက် ဖွင့်ထားရန်။ Free tier ၏ backup retention ကန့်သတ်ချက်ကို client သတိပြုရန်။

## 5. Disaster recovery procedures

### DR-1 — Supabase data loss / corruption

Supabase backup / PITR မှ restore (client tier)။

hr_kb row count + vector_dims verify (§ Document 02 §6)。

n8n RAG retrieval live test。

### DR-2 — n8n instance failure (vendor server)

Vendor server / n8n service restart。

Version-controlled workflow JSON မှ re-import (လိုအပ်ပါက)。

Credentials re-wire (secure vault မှ)。

Poller + RAG health verify。

### DR-3 — API provider outage (OpenRouter / embedding)

Provider status page စစ်။

Consultant manual-answer fallback ကို client အား notify (business continuity)。

Provider recover ပြီး poller resume verify。

### DR-4 — Credential compromise

Affected key ချက်ချင်း revoke (Supabase / OpenRouter)。

New key ဖန်တီး → secure channel မှ n8n re-wire (§ Document 05)。

Audit log review。

## 6. Recovery objectives (recommended targets)

| Objective | Target | မှတ်ချက် |
| --- | --- | --- |
| RTO (recovery time) | <e.g. within 1 business day> | Non-critical; HITL manual fallback available |
| RPO (data loss window) | <= backup interval> | Supabase backup frequency အလိုက် |

RTO/RPO target များကို client ၏ business criticality အလိုက် နှစ်ဖက်သဘောတူ၍ ဖြည့်ရန်။

# 09 — Future Enhancement & Custom Development Roadmap

Panellist HR AI System · Client Delivery Package v1.0 · 2026-09-22

## 1. Objective

Delivered system ၏ အခြေခံ (foundation) အပေါ်တွင် အနာဂတ်တွင် တိုးချဲ့နိုင်သည့် enhancement path များကို ဖော်ပြရန်။ ဤ document သည် client ၏ business growth အလိုက် system ကို scale လုပ်နိုင်သည့် option များကို ကြိုတင်စီစဉ်ပေးသည်။

## 2. Current foundation strengths

Delivered system သည် production-grade engineering foundation ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသည် —

✅ Safety-first HITL — AI hallucination risk ကို human gate ဖြင့် eliminate

✅ Deterministic routing — non-deterministic LLM behavior ကို bounded routes ဖြင့် control

✅ RAG grounding — approved knowledge base မှသာ answer (fabrication ကာကွယ်)

✅ Auditability & fallbacks — request/decision/failure audit + graceful degradation

✅ Clean ownership boundary — data (Supabase) + AI spend (OpenRouter) client-owned

ဤ foundation ကြောင့် အောက်ပါ enhancement များကို rework မလိုဘဲ incremental တိုးချဲ့နိုင်သည်။

## 3. Enhancement roadmap

### Tier 1 — Quick wins (low effort, high value)

| Enhancement | Value | Notes |
| --- | --- | --- |
| API consolidation (embedding → OpenRouter) | Billing/monitoring ရိုးရှင်း | § Document 04 planned |
| Cost & usage dashboard | AI spend transparency | OpenRouter usage → monthly report automation |
| Knowledge base expansion | Answer coverage တိုးတက် | SOP/FAQ corpus ingestion (Drive pipeline exists) |
| Retrieval-outage resilience test | Reliability hardening | deliberate outage drill (recommended pre-scale) |

### Tier 2 — Capability expansion

| Enhancement | Value | Notes |
| --- | --- | --- |
| Discovery / intent routing agent | Multi-domain auto-routing (HR/SOP/Org) | SPEC-001 backlog |
| Consultant correction learning loop | Answer quality improves over time | de-identify before ingest (§ Document 05) |
| Analytics & reporting | HR ticket trends, resolution time | Supabase + dashboard |
| Additional channels | Telegram / web / other front-ends | orchestration already channel-agnostic |

### Tier 3 — Custom application development

Strategic option — Glide (Pocket HR) app သည် rapid no-code front-end အနေဖြင့် ကောင်းသော်လည်း၊ business scale တက်လာသည်နှင့်အမျှ no-code platform ၏ ကန့်သတ်ချက်များ (custom UX, complex role/permission, performance at scale, deep integration, offline, branding control) ပေါ်လာနိုင်သည်။

| Limitation encountered (Glide) | Custom solution path |
| --- | --- |
| Row-owner/visibility security ကို enforce လုပ်ရ ခက်ခဲ | Custom app — server-enforced RBAC (Supabase RLS + auth) |
| Custom UX / branding ကန့်သတ် | Custom web/mobile front-end (full control) |
| Complex workflow / approval chain | Custom app + n8n deep integration |
| Performance / scale ceiling | Purpose-built app on owned infra |
| Deep reporting / analytics | Custom dashboards |

n8n orchestration + Supabase data layer + RAG knowledge base သည် front-end-agnostic ဖြစ်သောကြောင့်၊ Glide မှ custom application သို့ ပြောင်းလဲရာတွင် backend/AI logic ကို ပြန်မဆောက်ရဘဲ front-end သာ အစားထိုးနိုင်သည် — ဤ architecture decision သည် future custom-app path ကို cost-effective ဖြစ်စေသည်။

## 4. Recommendation

| Priority | Action | When |
| --- | --- | --- |
| Now | Tier 1 (API consolidation, KB expansion) | Post go-live |
| Near-term | Retrieval-outage drill before real PII scale | Before production PII |
| Growth-driven | Tier 2 (discovery routing, learning loop) | As ticket volume grows |
| Scale-driven | Tier 3 (custom app) | When Glide limitations block business needs |

## 5. Engagement model for enhancements

Delivered scope ပြင်ပ enhancement အားလုံးကို written change request + separate quotation ဖြင့်ဆောင်ရွက်သည် (§ Document 06 §9)။ Foundation architecture ကို vendor ရေးဆွဲ/တည်ဆောက်ထားသဖြင့် enhancement များကို efficient ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

Contact — enhancement / custom development discussion အတွက် — <VENDOR_CONTACT>。